- Objetivo: Desarrollar software según las necesidades de cada área del Instituto para dar agilidad a la ejecución de procesos así como evitar la duplicidad de digitación de información y generar reportes de manera inmediata según variables.

- Alcance: Inicia con la elaboración del estudio inicial y análisis de actividades o procesos que generan demora en la operación o duplicidad en los procedimientos< y termina con la elaboración de manuales de usuario del aplicativo desarrollado.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar estudio inicial | Estudio y análisis del estado actual de la actividad y/o procesos que genera demoras y duplicidad de procedimientos | Ingeniero de Sistemas | Estudio Inicial |  |
| 2 | Levantar información | Levantamiento de información y de reportes físicos actuales | Sistemas | Determinación de Requerimientos | Determinación de Requerimientos |
| 3 | Planear tareas del nuevo Sistema de Información | Planeación de tareas del nuevo Sistema de Información a implementar | Sistemas | . |  |
| 4 | Elaborar análisis y diseño del Sistema de Información | Creación del Análisis y Diseño mediante el modelo Entidad-Relación que será implementado en el aplicativo | Sistemas | Modelo E-R | Modelo E-R |
| 5 | Elaborar tablas y enlaces | Elaboración de tablas y enlaces de relaciones del Sistema | Sistemas |  |  |
| 6 | Elaborar consultas y sentencias SQL | Elaboración de consultas y sentencias SQL - JOINS y demás | Sistemas |  |  |
| 7 | Elaborar formas de pantalla | Elaboración de Formas de pantalla para la captura de información | Sistemas |  |  |
| 8 | Elaborar reportes | Elaboración de reportes - producto final del Sistema | Sistemas |  |  |
| 9 | Realizar pruebas de caja blanca | Realización de pruebas de caja blanca | Sistemas |  | Resultados de pruebas |
| 10 | Realizar pruebas de caja negra | Realización de pruebas de caja negra | Sistemas |  | Resultados de pruebas |
| 11 | Elaborar manuales | Realizar la documentación correspondiente | Sistemas | Manual de Usuario |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 943 de mayo 21 de 2014 | Actualización MECI |
|  | MANUAL DE PROGRAMACION EN VISUAL BASIC |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Estudio Inicial | Archivo de gestión |
|  | Modelo E.R. | Archivo de gestión |
|  | Determinación de requerimientos | Archivo de gestión |
|  | Manual de Usuario | Archivo de gestión |