- Objetivo: Extender el sistema de alumbrado público para poder brindar un mejor servicio al municipio.

- Alcance: Inicia con la elaboración del plan anual de alumbrado público, y termina con el reintegro de material sobrante al almacén.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar P.A.A.P. | Elaboración del Plan Anual de Alumbrado Público | Profesional Universitario de AP. |  | P.A.A.P. |
| 2 | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS | Se ejecuta proceso de Compra de Materiales e insumos | Almacenista |  |  |
| 3 | Realizar Visita Técnica | Se envía solicitud de lámparas y materiales al almacén | Coordinador y Supervisor de AP | Informe de visita |  |
| 4 | Registrar PQR | Registra el PQR en el sistema, se asigna al liniero responsable y se comunica el No. De PQR | Coordinador de AP |  | PQR, Sistema de Información |
|  | Si es un Derecho de petición? | Registrar No de derecho de petición | Coordinador de AP |  | PQR, Sistema de Información |
|  | Si no es Derecho de petición? | Clasificar PQR como ampliación de cobertura | Coordinador de AP |  | PQR, Sistema de Información |
| 5 | Solicitar Material | Solicita material requerido al almacén | Liniero Jefe de Cuadrilla, Asistente Administrativa SIG | Solicitud de Material | Sistema de Información |
| 6 | SALIDA DE ALMACEN | Se ejecuta proceso de Salida de Almacén | Almacenista | Comprobante de salida |  |
|  | Armar luminarias | Se realiza el armado de luminarias | Jefe de Taller |  | Formato Ampliación |
| 1 | Probar Luminarias | Se realizan pruebas de funcionamiento a las luminarias | Jefe de Taller |  | Formato Ampliación |
| 2 | Entregar Luminarias | Se realiza entrega de luminarias al liniero | Jefe de taller | Solicitud de Salida |  |
| 3 | Instalar Luminarias | Se instalan postes y las luminarias nuevas | Liniero |  |  |
| 4 | Descargar Material | Registra material utilizado en la ejecución del PQR. | Asistente Administrativa – PQR - |  | Sistema de Información |
| 5 | Descargar Actividades | Registra actividades realizadas en la ejecución del PQR | Asistente Administrativa – PQR - |  | Sistema de Información |
| 6 | Cerrar PQR | Cierra el PQR en el sistema de información | Asistente Administrativa – PQR - |  | Sistema de Información |
| 7 | REINTEGRO DE MATERIALES AL ALMACEN | Se ejecuta proceso Reintegro de Materiales al Almacén | Almacenista | Acta devolución de Material |  |
| 8 | Archivar documentos | Archiva documentos | Asistente de A.P |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación de INFIBAGUE |
| Decreto 943 de mayo 21 de 2014 | Actualización MECI |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
| DOAP710.10.04 | Memorandos | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
| DOAP710.20 | Informe de visita | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Plan Anual de Alumbrado Público | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |