- Objetivo: Desarrollar eficientemente la ejecución de obras de Alumbrado Público por medio de contratación a terceros

- Alcance: Inicia con la elaboración de los estudios previos, y termina con la ejecución del proceso de contratación

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar estudios Previos | Elabora los estudios previos, según presupuesto y disponibilidad presupuestal, | Profesional Universitario de AP | Estudios |  |
| 2 | ELABORACION DE PLIEGOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS | Ejecución proceso ELABORACION DE PLIEGOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS | Secretaria General |  | Pagina Web |
| 3 | CONTRATACION | Ejecución Proceso Contratación | Secretaria General |  | Contrato firmado |
| 4 | Recibir obra | Recibir obra a satisfacción | Supervisor | Acta de recibo |  |
| 5 | Realizar seguimiento | Realiza seguimiento a la calidad del servicio contratado | Jefe Oficina Control Interno | Informe |  |
| 6 | Archivar Documentos | Archiva Documentos | Asistente AP |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación INFIBAGUE |
| Ley 872 de 2003 | Sistema de gestión de Calidad |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Estudios Previos | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Acta de recibo | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Informe | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |