- Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el sistema de alumbrado público a través de la Modernización.

- Alcance: Inicia con la recepción de necesidades de alumbrado (Modernización), y termina con la comunicación de las cantidades de obra al almacén.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar estudios Previos | Elabora los estudios previos, según presupuesto y disponibilidad presupuestal, | Profesional Universitario de AP | Estudios |  |
| 2 | ELABORACION DE PLIEGOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS | Ejecución proceso ELABORACION DE PLIEGOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS | Secretaria General |  |  |
| 3 | CONTRATACION | Ejecución Proceso Contratación | Secretaria General |  |  |
| 4 | Solicitar materiales al almacén | Solicitud de materiales necesarios al almacén | Profesional Universitario de AP. | Solicitud |  |
| 4 | SALIDA DE ALMACEN | Se ejecuta proceso de Salida de Almacén | Almacenista | Comprobante de salida |  |
| 5 | Entregar materiales al contratista | Se entrega el material solicitado al contratista | Profesional Universitario de AP. | Acta de entrega |  |
| 6 | Armar , instalar y desmontar luminarias | Armado, instalación y desmonte de luminarias | Contratista |  |  |
| 7 | Devolver luminarias desmontadas al almacén | Se realiza la devolución de luminarias desmontadas, al almacén | Contratista |  |  |
| 7 | REINTEGRO DE MATERIALES AL ALMACEN | Se ejecuta proceso Reintegro de Materiales al Almacén | Almacenista | SIIF |  |
| 8 | Recibir y liquidar la obra | Se recibe y liquida la obra | Supervisor del contrato. | Acta de entrega |  |
| 12 | Archivar documentos | Archiva documentos | Asistente de A.P |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación de INFIBAGUE |
| Ley 872 de 2003 | Sistema Gestión de Calidad |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Estudios |  |
|  | solicitud | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Comprobante de salida | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Acta de entrega de materiales | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Acta de entrega de obra | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |