- Objetivo: Modernizar el sistema semafórico de la ciudad facilitando la movilidad.

- Alcance: Inicia con la elaboración de estudios técnicos, y termina con la ejecución de la modernización de los semáforos del municipio.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar Estudios Técnicos | Realiza estudios técnicos a los diferentes semáforos para efectuar mantenimientos preventivos o modernización. | Profesional Universitario A.P. | Estudios técnicos |  |
| 2 | Aprobar Estudios Técnicos | Aprueba el estudio y envía a planeación | Director Operativo |  |  |
| 3 | Elaborar plan de trabajo | Elabora plan de trabajo semafórico. | Director Operativo y Profesional Universitario A.P. | Programación de actividades |  |
| 4 | Solicitar Materiales | Solicita al almacén los materiales e insumos. | Director Operativo | Pedido |  |
| 5 | Ejecutar Modernización de Semáforos | Ejecuta la modernización de los semáforos | Profesional Universitario A.P. y Técnico en Semáforos |  |  |
| 6 | Elaborar Informe | Elabora informe final con registro fotográfico y escrito de las actividades realizadas | Profesional Universitario A.P. | Informe |  |
| 7 | Realizar Visita | Realiza visita para verificar ejecución de actividad | Director Operativo | Acta | Acta |
| 8 | Archivar Documentos | Archiva documentos | Asistente Operativo |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Ley 872 de 2003 | Sistema gestión de la calidad |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Estudios técnicos | Archivo de gestión/ Archivo central |
|  | Programación actividades | Archivo de gestión/ Archivo central |
|  | Pedido | Archivo de gestión/ Archivo central |
|  | Informe | Archivo de gestión/ Archivo central |
|  | Acta visita | Archivo de gestión/ Archivo central |