- Objetivo: Desarrollar eficientemente la ejecución de obras de Alumbrado Público

- Alcance: Inicia con la elaboración del análisis de necesidades para la compra de materiales, y termina con la entrega de la obra.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar Proyecto | Elabora proyecto (Ampliación de cobertura o Modernización) | Profesional Universitario de AP | Proyecto |  |
| 2 | Solicitar Material | Solicita material al Almacén | Profesional Universitario de A.P, | Pedido | Sistema de Informacion |
| 3 | Ejecutar resolución 018 de 2009 | Si hay Existencia de material se continua en el paso 5 Si No hay existencia de material, Se ejecuta resolución 018 de 2009 comité de compras. | Almacenista |  |  |
| 4 | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS | Se ejecuta proceso de Compra de Materiales e insumos | Almacenista |  |  |
| 5 | SALIDA DE ALMACEN | Ejecución de proceso SALIDA DE ALMACEN | Almacenista |  |  |
| 6 | Armar Luminarias | Se Arman las luminarias en el taller del Instituto (Si es necesario se realiza alistamiento de postería y elementos necesarios) | Profesional Universitario de AP |  |  |
| 7 | Planear Ruta | Se planea la ruta a seguir para efectuar la instalación según programación. | Profesional Universitario de AP | Plan de Ruta |  |
| 8 | Instalar luminarias | Instalación de luminarias según programación | Profesional Universitario de AP |  |  |
| 9 | Entregar Obra | Entrega de Obra. | Profesional Universitario de AP | Acta de entrega | Acta de entrega |
| 10 | Archivar documentos | Archiva documentos | Auxiliar Administrativo |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación INFIBAGUE |
| Ley 872 de 2003 | Sistema Gestión de Calidad |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Proyecto | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Pedido | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Plan de Ruta | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Acta de entrega | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |