- Objetivo: Elaborar, Instalar y mantener los juegos infantiles en buen estado y comercializar la producción de estos eficazmente.

- Alcance: Inicia con la recepción de solicitudes de necesidades de juegos infantiles, y termina con el ingreso de actividades realizadas en el SIIF.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORRESPONDENCIA | Ejecución de proceso de CORRESPONDENCIA | Recepcionista |  | Libro radicador |
| 2 | Recibir y Revisar correspondencia | Recibe y revisa la correspondencia. | Director Operativo |  |  |
| 3 | Elaborar Cronogramas | Elabora cronogramas de visitas. | Director Operativo | Cronograma de actividades |  |
| 4 | Comunicar Programación de Visitas | Comunica a la comunidad y a los operarios las fecha de visita. | Director Operativo |  |  |
| 5 | Evaluar Solicitudes | Evalúa las solicitudes de la comunidad referentes a las necesidades de los juegos infantiles. | Operario de soldadura y Ornamentador. |  |  |
| 6 | Elaborar Lista de Materiales | Elabora lista de materiales necesarios para la fabricación y mantenimiento de los juegos infantiles. | Operario de soldadura y Ornamentador. | Listado de necesidades |  |
| 7 | Elaborar Análisis de Necesidades | Elabora análisis de necesidades. | Asistente, |  | Sistema de Información |
| 8 | Solicitar Materiales al Almacén | SI Hay existencias, Solicita al almacén los materiales necesarios para la fabricación y mantenimiento de los juegos infantiles | Director operativo | Orden de pedido |  |
| 9 | ELABORACION DE PLIEGOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS | SI NO, ELABORACION DE PLIEGOS Y ADJUDICACION DE CONTRATOS. | Secretaría General |  |  |
| 10 | CONTRATACION | Ejecuta Contratación | Secretaría General |  |  |
| 11 | SALIDA DE ALMACEN | Ejecuta proceso de SALIDA DE ALMACEN | Almacenista |  |  |
|  |  | SI es un parque nuevo, ir a paso 12 SI NO, ir a paso 13 |  |  |  |
| 12 | Ensamblar Juegos Infantiles | Ensamblaje de los juegos infantiles (Corte de materiales, dobles de lamina, armada, soldada y pintada ) | Operarios. |  |  |
| 13 | Efectuar Mantenimiento | Efectúan mantenimiento de los juegos infantiles por petición de la comunidad | Operarios | Acta | Acta |
| 14 | Entregar Juegos Infantiles | Entrega de juegos infantiles a la comunidad. | Director operativo, | Acta | Acta |
| 15 | Ingresar información al Sistema de informacion | Ingresa Información al SIIF referente a la actividad realizada | Auxiliar administrativo |  |  |
| 16 | Archivar Documentos | Archiva documentos | Auxiliar administrativo |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación INFIBAGUE |
| Ley 872 de 2003 | Sistema Gestión de Calidad |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Cronograma de actividades | Archivo de Gestión de Taller y Archivo Central |
|  | Listado de necesidades | Archivo de Gestión de Taller y Archivo Central |
|  | Orden de pedido | Archivo de Gestión de Taller y Archivo Central |
|  | Acta | Archivo de Gestión de Taller y Archivo Central |