- Objetivo: Realizar el mantenimiento de los diferentes INMUEBLES de propiedad del Instituto.

- Alcance: Inicia con la elaboración del inventario de necesidades de cada inmueble y escenario, y termina con la recepción del trabajo realizado.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar inventario de necesidades | Realiza inventario de necesidades de cada escenario | Asistente Inmuebles | Inventario de necesidades |  |
| 2 | Analizar prioridades | Análisis de prioridades | Director Técnico |  |  |
|  | Determinar Fuente de Financiación | Determinar la fuente de Financiación |  |  |  |
| 3 | DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL | Si Financia Infibagué, Ejecución del proceso DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL | P.U. Contadora |  |  |
|  | Si NO Financia Infibagué | Si NO, Gestionar Financiación Externa |  |  |  |
| 4 | Elaborar estudios previos | Elabora estudios previos | Director Técnico | Estudios previos |  |
| 5 | Solicitar cotizaciones | Solicita cotizaciones | Director Técnico | Cotizaciones |  |
| 6 | Recibir, revisar y analizar la propuesta | Recepción, revisión y análisis de la propuesta | Ingeniero Asesor |  |  |
| 7 | Aprobar propuesta de trabajo | Aprobación de la propuesta de trabajo a realizar | Director Técnico y Gerencia |  |  |
| 8 | CONTRATACIÓN | Ejecución proceso de Contratación | Secretaría General |  |  |
| 9 | Nombrar interventor | Nombramiento de interventor | Gerencia |  |  |
| 10 | Ejecutar trabajo | Ejecución trabajo | Contratista | Acta Inicio de Obra | Acta Inicio de Obra |
| 11 | Realizar interventoría | Realiza Interventoría | Interventor y Supervisor |  |  |
| 12 | Recibir trabajo | Recibir trabajo | Interventor y Supervisor | Acta de recibo | Acta de recibo |
| 13 | Archivar documentos | Archiva documentos | Asistente Inmuebles |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Creación de Infibague | Decreto 183 de 2001 |
| Sistema Gestión de Calidad | Ley 872 de 2003, Decreto 41 11 de 2004 |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
|  | Inventario de necesidades | Archivo de Gestión/Archivo Central |
|  | Estudios previos | Archivo de Gestión/Archivo Central |
|  | Cotizaciones | Archivo de Gestión/Archivo Central |
|  | Contrato | Archivo de Gestión/Archivo Central |
|  | Acta de inicio de obra | Archivo de Gestión/Archivo Central |
|  | Acta de recibo | Archivo de Gestión/Archivo Central |