- Objetivo: Extender el sistema de alumbrado público para poder brindar un mejor servicio al municipio.

- Alcance: Inicia con la recepción de necesidades de alumbrado (Ampliación de cobertura), y termina con la comunicación de las cantidades de obra al almacén.

- Descripción del Proceso:

| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | RESPONSABLE | REGISTRO | PUNTO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir y Revisar Solicitudes | Recibe y Revisa Solicitudes (Internas o Externas) de necesidades de alumbrado (Modernización, Ampliación de Cobertura y Mantenimiento) | Ingeniero Coordinador AP |  | Solicitud de Necesidad |
| 2 | Realizar Visitas | Realiza visitas correspondientes según necesidades de la comunidad y emite concepto técnico. | Profesional Universitario de AP. | Informe |  |
| 3 | Realizar Análisis de Dimensión | Realiza análisis de la dimensión del proyecto | Profesional Universitario de AP. | Anteproyecto |  |
| 4 | Elaborar estudios técnicos | Elabora estudios técnicos del proyecto | Profesional Universitario de AP. | Proyecto |  |
| 5 | Enviar Proyecto a Planeación | Envía Proyecto a Planeación para elaboración de plan de inversiones | Profesional Universitario de AP. |  |  |
| 6 |  | Si es un Proyecto Pequeño se ejecuta directamente con el personal del instituto, ejecución de obra de Alumbrado Público directa; si es un proyecto grande, solicitud y registro presupuestal | Profesional Universitario de AP |  |  |
| 7 | Ejecución de obra AP por terceros | se ejecuta proceso ejecución de obra AP por terceros | Profesional Universitario de AP |  |  |
| 8 | Reintegro de materiales al almacén | se ejecuta proceso reintegro de materiales al almacén | Almacenista | Reintegro |  |
| 9 | Baja de bienes muebles | Ejecución de la resolución 027 del 2009. | Almacenista | Acta baja de elementos |  |
| 10 | Recibir Obra de AP | Recibe la obra de AP a satisfacción | Supervisor o Interventor | Acta de Recibo Final, Acta de Liquidación | Acta de Recibo Final, Acta de Liquidación |
| 11 | Comunicar Cantidades de Obra | Se comunica al Almacén las cantidades de obra para ser incluidas dentro de inventario | Profesional Universitario de AP. Almacenista | Memorando |  |
| 12 | Archivar documentos | Archiva documentos | Asistente de A.P |  |  |

- Documentos de Referencia:

| Documentos Relacionados |  |
| --- | --- |
| Código | Título |
| Decreto 183 de 2001 | Creación de INFIBAGUE |
| Ley 872 de 2003 | Sistema Gestión de Calidad |

# Registros:

| Formatos por Utilizar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Título | Almacenamiento del Documento |
| DOAP710.10.04 | Memorandos | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
| DOAP710.20 | Informe | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Anteproyecto | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Proyecto | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Acta de Recibo Final | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |
|  | Acta de Liquidación | Archivo de Gestión AP y Archivo Central |